|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Para abordar las dificultades técnicas identificadas, hemos establecido acciones concretas respaldadas en el marco metodológico del proyecto: 1. Gestión de Concurrencia en BD: Se diseñaron e implementaron procedimientos almacenados (Stored Procedures) y transacciones explícitas en SQL Server con niveles de aislamiento adecuados, garantizando la consistencia y atomicidad al validar disponibilidad de espacios antes de confirmar cualquier reserva. 2. Seguridad y Autenticación: Aplicamos las mejores prácticas vistas en la línea de Ciberseguridad, implementando hash con algoritmos robustos y salting para la protección de contraseñas, asegurando además la segregación de roles (Administrador, Coordinador y Estudiante) dentro del middleware de la aplicación .NET Core 8. 3. Marco Ágil Scrum: Ejecutamos reuniones semanales de sprint y seguimiento continuo en Trello para monitorear desviaciones en la Carta Gantt. Frente a cualquier retraso puntual en la maquetación o pruebas, se redistribuyen horas de soporte técnico sin alterar el presupuesto ni los plazos críticos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado estas dificultades organizando reuniones breves y enfocadas para revisar el estado de los avances y redistribuir pequeños esfuerzos cuando alguien lo necesita. Mantenemos un canal de comunicación activo para avisar con anticipación cualquier imprevisto personal o académico. A futuro, planeamos seguir reforzando la planificación semanal, estableciendo metas intermedias más acotadas y consultando oportunamente al docente ante cualquier duda, evitando acumular trabajo sobre las fechas de entrega.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo el trabajo realizado de manera muy positiva. Considero que he mantenido un alto nivel de compromiso, responsabilidad y motivación en las tareas asignadas dentro del equipo. Destaco mi proactividad para buscar soluciones, la dedicación en cuidar los detalles de los entregables y la disposición constante para colaborar con mis compañeros en lo que se necesite. Como oportunidad de mejora, puedo organizar de forma más eficiente mis tiempos de revisión individual para trabajar con mayor tranquilidad y mantener una documentación de reflexiones personales de manera más continua.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos queda la inquietud sobre cómo gestionar de la manera más fluida la transición hacia la siguiente etapa, asegurando que la carga de trabajo siga estando equilibrada entre los integrantes al momento de consolidar todas las partes del proyecto. Pregunta para el docente / pares: ¿Qué consejos o recomendaciones nos darían para mantener una buena comunicación y coordinación de equipo durante las fases más exigentes del proyecto, y qué aspectos clave deberíamos reforzar en la presentación de nuestros avances?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos que la distribución de roles actual ha funcionado de buena manera y ha permitido que cada integrante aporte desde sus principales fortalezas, por lo que no vemos necesario un cambio drástico de roles. Sin embargo, para las próximas semanas acordamos incorporar actividades de apoyo cruzado, asignando tareas compartidas de revisión de entregables y preparación de presentaciones de avance entre todos, garantizando que el conocimiento del proyecto sea uniforme en el grupo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo grupal de forma excelente. Ha existido un ambiente de respeto, compañerismo y apoyo constante desde el primer día. Destacamos como aspectos positivos la confianza mutua, la escucha activa al momento de tomar decisiones, la puntualidad en los compromisos y la flexibilidad para empatizar con los tiempos de cada uno. Como aspecto a mejorar, queremos formalizar la costumbre de redactar minutas o resúmenes muy breves después de nuestras reuniones para dejar registro claro de los acuerdos y decisiones adoptadas.