}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | 1.- Abel Gonzalez, 2.- Jean Coloma, 3.- Martín Romero |
| --- | --- |
| Rut | 1.- 21.273.280-k 2.- 18.605.062-2 3.- 21.241.755-6 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | ReserveHub |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Arquitectura y Diseño de Software Web. Desarrollo y Programación de Sistemas Enterprise (Frontend & Backend). Gestión de Bases de Datos Relacionales y Seguridad Informática. |
| Competencias | Diseñar e implementar soluciones de software escalables y seguras considerando los requerimientos funcionales y no funcionales de la organización. Desarrollar e integrar sistemas de información utilizando arquitecturas por capas y bases de datos relacionales para la optimización de procesos operativos. Aplicar buenas prácticas de ingeniería de software, pruebas de rendimiento y trazabilidad en el ciclo de vida del desarrollo. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | TEn instituciones educativas y de servicios, la gestión manual o desarticulada de cupos, bloques horarios y espacios físicos genera solapamientos, errores de asignación y falta de trazabilidad en la atención. "ReserveHub" responde directamente a esta problemática mediante la automatización de la agenda operativa en tiempo real. El proyecto se sitúa en la sede institucional de Duoc UC, impactando a estudiantes, docentes, coordinadores y administradores. Su valor radica en erradicar las reservas dobles mediante control de concurrencia a nivel de base de datos SQL Server, reducir tiempos de espera a menos de 3 segundos por consulta y garantizar la seguridad de credenciales (Hash+Salt) y la auditoría completa de acciones. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo principal es desplegar una plataforma web integral que permita gestionar catálogos de servicios, consultar disponibilidad en tiempo real, agendar o cancelar citas y emitir reportes gerenciales. La solución utiliza una arquitectura desacoplada con backend en Node.js/Express o C# .NET, frontend responsivo y almacenamiento relacional T-SQL. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Se relaciona directamente con las competencias de análisis, diseño, programación e integración de bases de datos exigidas en el perfil de egreso de Ingeniería en Informática. La resolución exige combinar modelado UML, patrones de diseño, encriptación de datos y optimización de consultas SQL Server. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto refleja el interés por el desarrollo Full-Stack y la arquitectura de software. Su ejecución fortalece el dominio de tecnologías modernas, el control de versiones y el aseguramiento de la calidad del software (QA) en entornos corporativos. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es factible dado el alcance delimitado a 12 Casos de Uso estructurados. Se cuenta con el tiempo semestral asignado (18 semanas) y recursos tecnológicos accesibles (entornos Node.js/SQL Server local o en la nube). Los factores facilitadores son el diseño previo de Casos de Uso y la arquitectura modular; los factores de riesgo (como choques de concurrencia) se mitigan mediante transacciones bloqueantes en la base de datos. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar e implementar el sistema web ReserveHub para la automatización de reservas y gestión de servicios, garantizando tiempos de respuesta menores a 3 segundos, seguridad en el manejo de credenciales y un control de concurrencia eficaz. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar la arquitectura del sistema, el modelo relacional de datos y la especificación detallada de los 12 casos de uso del sistema. Construir los módulos de autenticación segura, mantenedores (usuarios, roles, servicios) y gestión de reservas en tiempo real. Implementar mecanismos de control de concurrencia y auditoría en la base de datos para prevenir reservas duplicadas. Ejecutar pruebas de integraciones, rendimiento y seguridad antes de la fase de despliegue final. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

Se empleará la metodología ágil Scrum, estructurada en sprints de 2 a 3 semanas para abordar incrementalmente los casos de uso (CU001 al CU012). Integrante 1 (Líder / Backend & BD): Responsable de la arquitectura de la base de datos en SQL Server, lógica de procedimientos almacenados, transacciones para control de concurrencia (CU006) y APIs REST de autenticación y servicios. Integrante 2 (Frontend & QA): Responsable de las interfaces de usuario (HTML5/CSS3/React), lógica del calendario en tiempo real (CU005), integración de consumo de APIs y ejecución de pruebas funcionales y de rendimiento.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Especificación de Requisitos y Casos de Uso (V2) | Documento técnico con los 12 casos de uso en formato alto nivel y extendido, matriz de trazabilidad y diagramas ER/UML. | Valida la fase de diseño, modelado del negocio y planificación antes de codificar. |
| Avance | Base de Datos y APIs Backend (Sprint 1) | Script SQL Server con tablas, procedimientos almacenados y endpoints base para autenticación (CU001) y mantenedores. | Demuestra el avance estructural en el manejo de datos y seguridad. |
| Final | Sistema Web ReserveHub Operativo | Software web desplegado con módulo de reservas en tiempo real, reportes exportables y control de concurrencia activo. | Evidencia el cumplimiento total del objetivo general y la entrega del producto. |
| FInal | Informe de Pruebas y Manual de Usuario | Reporte de pruebas de carga/estrés (< 3s) y documentación de entrega para administradores y usuarios. | Garantiza la calidad del software y su correcta transferencia técnica. |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Arquitectura y Diseño | Levantamiento y Modelado | Definición de los 12 Casos de Uso (CU001-CU012), Diagrama ER y arquitectura general. | Enterprise Architect / Draw.io | 3 semanas | Abel González | Requiere validación de la estructura del sistema. |
| Gestión de BD | Construcción de Base de Datos | Creación de tablas, procedimientos almacenados y transacciones para control de concurrencia. | SQL Server Management Studio | 3 Semanas | Abel González | Crítico para el manejo anti-solapamiento (R.27). |
| Desarrollo Backend | APIs, Seguridad y Lógica Core | Desarrollo de endpoints para autenticación segura (Hash+Salt), roles y reservas. | Node.js / VS Code | 4 Semanas | Jean Coloma | Cumplir con tiempos de respuesta < 3s (R.23). |
| Desarrollo Frontend | Diseños y Calendario Dinámico | Maquetación responsiva (R.10), vistas de disponibilidad (CU005) y formularios. | React.js / HTML5 / CSS3 | 4 Semanas | Martín Romero | Priorizar la usabilidad en dispositivos móviles. |
| Integraciones | Módulo de Reportes y Correo | Implementación de envío SMTP (CU009) y exportación de reportes PDF/XLS (CU008). | Bibliotecas PDF/XLS, Nodemailer | 3 Semanas | Jean Coloma | Integración del correo institucional (R.24). |
| Calidad y Pruebas | Pruebas de Carga y Concurrencia | Ejecución de pruebas de estrés, seguridad y simulación de reservas simultáneas (CU006). | Postman / JMeter | 2 Semanas | Martín Romero | Ajustar índices en BD ante demoras. |
| Despliegue y Cierre | Despliegue y Documentación | Publicación en entorno de prueba/producción, manuales de usuario e informe final. | Servidor Web / IIS / Azure | 2 Semanas | Equipo completo (Abel, Jean, Martín) | Entrega formal del sistema a la asignatura. |

8. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento y Diseño (CU001-CU012) | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño BD SQL Server y Modelado |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend y Seguridad (R.9) |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend Responsivo (R.10) |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración Calendario y Disponibilidad (CU005) |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación Control Concurrencia (CU006) |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de Reportes y Exportación (CU008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de Carga y Rendimiento (R.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Corrección de Bugs y Ajustes QA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Despliegue en Entorno de Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Elaboración de Documentación y Manuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Preparación y Presentación Examen Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.